REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD  GLINA

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/16-01/17

URBROJ: 2176/20-04-17-8

Glina, 08.03.2017.

GRAD GLINA

Gradsko vijeće

n/r predsjedniku

gosp. Stjepanu Grudeniću

PREDMET: Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 				gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada 			Gline za 2016. godinu

- prijedlog, dostavlja se

Poštovani,

na temelju članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije broj 22/09. – dalje: Poslovnik) podnosim Gradskom vijeću Grada Gline na razmatranje i usvajanje prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2016. godinu.

Ovlast predstavničkog tijela za donošenje ovog Zaključka sadržana je u članku  30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15 ) i članku 30. stavak 1. podstavak 20. Statuta Grada Gline (»Službeni vjesnik«  broj 16/13 i 22/14).

Uvodno usmeno obrazloženje na sjednici Gradskog vijeća iznijet će pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Damir Fabijanac (članak 25.stavak 2. Poslovnika).

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK

Stjepan Kostanjević

Dostaviti:

- Naslov

- Predmet

- Arhiva

O b r a z l o ž e nj e

- PRAVNA OSNOVA

Pravna osnova za donošenje ovog akta je članak 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) kojim se propisuje da je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno do kraja ožujka svake godine predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave podnijeti izvješće o izvršenju Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture, za prethodnu kalendarsku godinu i članak 30. Statuta Grada Gline (»Službeni vjesnik« broj 16/13 i 22/14)  kojim Gradsko vijeće Grada Gline donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

- RAZLOZI ZBOG KOJIH SE DONOSI ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA GLINE ZA 2016. GODINU

Podnošenje godišnjeg izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2016. godinu, predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave Grada Gline  je zakonska obveza.

- POTREBNA SREDSTVA ZA PROVEDBU

Sredstva za provođenje ovog Zaključka nisu potrebna.

# PRIJEDLOG

# REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD  GLINA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA:

URBROJ:

Glina,

Temeljem članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu                 (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 30. Statuta Grada Gline (»Službeni vjesnik« broj 16/13 i 22/14) Gradsko vijeće Grada Gline na ___ sjednici održanoj ________ godine donijelo je

# Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2016. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2016. godinu (»Službeni vjesnik« broj 11/16 i 53/16).

Članak 2.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom vjesniku«.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Stjepan Grudenić

# REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD  GLINA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA:

URBROJ:

Glina,

## I Z V J E Š Ć E

o  izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture Grada Gline za 2016. godinu

Glina, ožujak 2017.

Pripremio: Upravni odjel za gospodarske djelatnosti,

prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

| REDNI BROJ | NAZIV | PLAN ZA 2016. (Kn) | IZMJENE PLANA ZA 2016. (Kn) | IZVRŠENJE 31. 12. 2016. (Kn) | INDEKS % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI |  |
| 1. | KOMUNALNI DOPRINOS | 208.116,00 | 188.116,00 | 76.795,06 | 40,82 |
| 2. | CIJENA KOMUNALNE USLUGE | - | - | - | - |
| 3. | NAKNADA ZA KONCESIJU | 45.917,00 | 40.917,00 | 6.250,00 | 15,27 |
| 4. | PRORAČUN GRADA GLINE | 2.655.436,00 | 2.966.300,00 | - | - |
| 5. | DRUGI IZVORI | 5.641.242,00 | 2.380.736,00 | 1.078.772,46 | 45,31 |
| UKUPNI PRIHODI | 8.550.711,00 | 5.576.069,00 | 1.161.817,52 | 20,84 |
| RASHODI |  |
| 1. | GRADNJA SPOMEN OBILJEŽJA POGINULIM HRVATSKIM BRANITELJIMA I CIVILNIM ŽRTVAMA U DOMOVINSKOM RATU U GLINI | 215.000,00 | 380.000,00 | - | - |
| 2. | UREĐENJE CRKVIŠTA I ZAŠTITA OSTATAKA CRKVE SV. IVANA NEPOMUKA | 774.000,00 | 400.000,00 | 39.000,00 | 9,75 |
| 3. | UREĐENJE PARKA BANA JELAČIĆA | 690.000,00 | 690.000,00 | - | - |
| 4. | UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA | - | 130.804,00 | - | - |
| 5. | REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA GLINE | 1.800.000,00 | 1.174.529,00 | 131.926,39 | 11,23 |
| 6. | DODATNA ULAGANJA NA GRADSKIM GROBLJIMA | 61.211,00 | 55.211,00 | 19.601,06 | 35,50 |
| 7. | KAPITALNA ULAGANJA NA JAVNOJ RASVJETI | 1.122.000,00 | 1.072.000,00 | 3.694,00 | 0,34 |
| 8. | ZELENI OTOCI I OSTALA KOMUNALNA OPREMA | 918.500,00 | 820.000,00 | 747.578,00 | 91,17 |
| 9. | SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA GMAJNA U GLINI | 2.774.000,00 | 657.525,00 | 47.198,07 | 7,18 |
| 10. | REKONSTRUKCIJA GRADSKE TRŽNICE | 196.000,00 | 196.000,00 | 172.820,00 | 88,17 |
| UKUPNI RASHODI | 8.550.711,00 | 5.576.069,00 | 1.161.817,52 | 20,84 |

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Stjepan Grudenić